正本或副本

武梅高速公路土建1标项目

K0+000-K6+161 段桩基施工分包

响 应 文 件

(商务分册)

响应人：                               (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年     月    日

商务分册目录

1.响应函

2.响应函附录

3.授权委托书

4.法定代表人身份证明

5.响应人承诺函

6.已标价工程量清单

7.项目组织机构图

8.拟投入本合同工程主要人员表

9.拟在本合同工程任职的主要人员资历表

10.企业资信

1、响  应  函

武汉市市政路桥有限公司武梅高速公路土建1标项目经理部：

- 1.我们认真阅读和研究了本项目施工包件的采购文件(含补遗书、主要合同条款)、设计图纸、本项目征地拆迁难易程度、采购人企业与建设单位签订的本项目总承包合同各项条款及所有相关内容，经实地考察施工现场后，我司现以本项目以（1）固定单价作为我司响应报价，总报价金额为人民币

- 元（大写），作为成交后分包价款结算依据，我司施工范围内对应的总承包价款中所涉及的增值税金、规费由均我司承担，我司需根据采购要求开具足额增值税专用发票。为避免歧义，若响应文件前后出现报价不一致的情况，我方同意按照最低计算金额作为响应报价。遵照采购文件的要求承担本合同全部工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.如果贵公司接受我们的响应，我们将保证在接到采购人的开工通知后，按其要求开工，并在采购人企业与建设单位签订的工程总承包合同约定的    日历天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从采购人发布的开工通知中写明的开工日期算起。

3.如果贵公司接受我们的响应，我们将保证按贵公司认可的条件，按采购文件写明的金额提交履约担保。

4.我们同意在从规定的响应文件开启之日起    天的响应有效期内严格遵守本响应函的各项承诺。在此期限届满之前，本响应函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同贵公司的成交通知书将构成贵我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我们理解，贵公司不一定接受最低标价的响应或其他任何响应。同时也理解，贵公司不负担我们的任何响应费用。

7.随同本响应函，我们出具金额为人民币 / 万元的响应担保。如果我们在响应有效期内撤回响应文件或在接到成交通知后的7天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，贵公司有权没收响应担保，另选成交单位。

8.我司在合同履行过程中严格执行《保障农民工工资支付条例》，配合采购人的有关工作。我方承诺我们保证按时支付民工工资及办理民工相关保险,如出现民工工资纠纷，你单位有权从应付我单位的工程款中直接向民工支付。

9.我方承诺，如我包件现场管理和组织不力导致不能满足采购人的总体进度要求和工程其它管理要求的，我方无条件同意接受采购人的处罚，且采购人有权随时调整我司施工承包范围、重新组织第三方单位进场实施，由此产生的所有费用同意从我方结算价款中据实扣除，我司表示无任何异议。

10.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

11.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

响应人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

2、响应函附录

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 职称等级专业： 执业资格证书专业及等级： |  |
| 2 | 安全负责人 | 姓名： 职称等级专业： 执业资格证书专业及等级： |  |
| 3 | 履约担保金额 | 合同价款的 %银行保函、或合同价款 的现金保证金。 |  |
| 4 | 开工日期 | 按采购人书面通知的日期为准 |  |
| 5 | 工期 | 总工期 个日历天。 |  |
| 6 | 误期损失赔偿金 | 人民币 10000 元/天 |  |
| 7 | 误期损失赔偿金限额 | 合同价格的 5 ％ |  |
| 8 | 保修期 | 5年 |  |
| 9 | 保留金的百分比 | 1.5% |  |
| 10 | 保留金限额 | 完工结算金额×1.5%-采购人的扣除款项及索赔款 |  |
| 11 | 无视业主、监理和采购人的警告，一意或公然忽视履行合同规定义务 | 视情节轻重，处以 5 万元以内每次的违约金。 |  |
| 12 | 响应书附表中主要机械设备没有按规定进场 | 处以每台（套）每天违约金 1 万元。 |  |
| 13 | 响应人未经采购人同意擅自离开现场的 | 处以违约金 1 万元/人.次.天 |  |
| 14 | 出现工程违法分包或再转包 | 本工程严禁发生违法分包或再转包行为，若出现此类情况，将按合同价款的15%扣收违约金，并终止合同。 |  |
| 15 | 工程质量等级 | 合格，达不到扣以合同总价 5 ％的违约金 |  |
| 16 | 合同执行期间是否调价 | 本合同工程执行期间成交价格不予调整。 |  |
| 17 | 其 他 | 履约时响应人不能满足采购人进度、质量、安全文明施工等要求时，采购人有权组织第三方队伍进场实施，对应完成的工程量及价格，由采购人指定的造价咨询公司审定，从工程款中扣除，无需响应人认可。 |  |

响应人：                    (单位盖章)

响应文件签署人签名：

3、授权委托书

本人  (姓名) 系  (响应人名称)  的法定代表人，现委托  (姓名)  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改武梅高速公路土建1标项目 K0+000-K6+161 段桩基施工分包响应文件、签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无权转委托。

投  标  人：                (盖单位章)

法定代表人：                    (签字)

身份证号码：

委托代理人：                    (签字)

身份证号码：

年    月    日

- 附法定代表人身份证复印件：

2、附授权委托代理人身份证复印件：

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

4、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：              性别：        年龄：        职务：

系                   (响应人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

响应人：              (盖单位章)

年    月    日

5、响应人承诺函（一）

致：武汉市市政路桥有限公司武梅高速公路土建1标项目经理部（采购人全称）

根据贵方的采购文件，我们已熟知并愿意参加响应。如我方成交，我方对响应工程的质量、工程量、工期和服务等作如下承诺：

1.我们将严格按照采购文件的要求及国家及行业的有关标准，对响应工程的技术设计、原料和组件的采购、生产工艺、制造过程、性能指针、测试检验及各种服务等进行全过程的质量管理和监控，保证实际质量和服务与采购文件要求的完全一致，并对所供物资的质量负全责。

2.我们将严格按照规定的标准和时间以及施工现场的实际情况，按质、按量、按时保证施工现场的实际需要，确保工期按时完成，如因我方原因造成施工安全、进度、质量满足不了要求的，我方承担由此所造成的一切经济责任。

3.我们保证生产响应工程所投入的人员、材料、设备等是满足工程设计、施工要求的；若发现我们提供的施工人员、投入的机械设备物资不满现场要求或与采购文件不符，由此造成的一切损失均由我方承担。

4.我们将严格按照合同的规定做好施工各项服务，对采购人提出的问题或要求在24小时内给予答复和解决。

我方同时对贵方所发的采购文件予以确认并进一步承诺如下：

1.我方所报的单价，已充分考虑了采购文件及合同范本要求成交单位（供方）应承担的所有义务及风险，由此造成或可能造成的费用我方已包含在报价中。

2.若我单位成交，我单位同意本承诺函及所有响应文件作为合同的组成部分。

投 标 人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签 字）

年     月     日

注：原件装订在响应文件正本中。

响应人承诺函（二）

致：武汉市市政路桥有限公司武梅高速公路土建1标项目经理部（采购人全称）

我司已通过多方调查、研究，以充分了解和熟知“ 桩基施工 ”建设特点，包括征地拆迁对本项目进度的不良影响、采购文件规定的工程款支付进度的比例、本项目建设单位有关安全文明施工具体标准和要求等相关事宜。经我司慎重研究后，在此郑重承诺：

1.如我方成交，我司将积极协助采购人和建设单位助推征地拆迁工作进程，如因征地拆迁影响施工进度，或本项目因征地拆迁受阻导致项目不能开工或项目建设取消的，我司承诺，自愿放弃一切相关索赔诉求，本着双方损失各自承担的原则，我司自行承担一切相关损失。

2.我司承诺，严格遵照本项目采购文件有关工程款支付进度比例约定，自行解决资金困难，且无条件配合采购人办理融资和支付手续。

3.我司承诺接受工程款采用供应链融资的方式，能够满足银行办理供应链融资的相关要求，愿意无条件配合采购人办理供应链融资的相关手续。如因我司原因造成供应链融资手续未能如期办理，产生的一切损失均由我司承担。

4.我司保证严格落实本项目采购人和建设单位有关安全文明施工管理相关规定，保证执行标准化建设并足额投入，如因我司在实施期间出现不达标、投入不力等，达不到项目管理要求的，我司无条件接受采购人的处罚，并同意接受由采购人组织的第三方单位直接实施，所发生的相关费用无需我司确认，均由我司据实承担，采购人可从我方工程款中直接扣除。

投 标 人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签 字）

年     月     日

注：原件装订在响应文件正本中。

6、已标价工程量清单

响应报价

施工包件号：

| 采购人 | ： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | ： |  |  |  |
| 工程量清单总价 | (小写)： |  |  |  |
|  | (大写)： |  |  |  |
| 响应人 | ： |  |  | (单位签字盖章) |
| 法定代表人 | ： |  |  | (签字盖章) |
| 编制时间 | ： |  |  |  |

| 工程量清单报价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 报价金额 | 备注 |
| 一 | XXX工程 | 元 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |

工程量清单

单位： 元

| 序号 | 清单项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 （暂估） | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩基钢筋制安 | 1.材料准备：钢筋除锈、调直等。 2.钢筋制作安装：钢筋笼的制作及安装，包含套筒连接或焊接、定位筋设置以及钢筋笼吊装、安装、定位等。 3.运输：含材料运输，成品运至施工部位。 4.成品保护、上盖下垫、直至后续工序完成。 5.原材料及半成品的卸货、转运、储存及保管等。 6.其他相关的辅助工作。 | t | 10489.215 |  |  |  |
| 2 | 声测管 制安 | 1.声测管的采购及制安、封堵等工作； 2.其他所有相关的辅助工作。 | m | 260178.000 |  |  |  |
| 3 | 桩基成孔及灌注 | 1.桩位清理、桩中心点位的维护及护桩的设置与维护。 2.桩位范围内原有路面破除、清理，旱地桩基从主便道至桩位的施工平台设置、钢板铺垫等工作;若施工桩位在水中，仅由采购人设置桩基施工平台，其他需铺设钢板等工作内容由响应人负责。 3.钢护筒制作、埋设。 4.泥浆池及泥浆制作、外弃，配置相应泥浆箱和弃渣箱。 5.成孔、清孔，钻渣及泥浆外弃。 6.辅助完成钢筋笼吊装、安装、定位、混凝土灌注。 7.养护。 8.与成孔、灌注、配合桩检等相关的其他辅助工作。 | m³ | 160615.710 |  |  |  |
| 4 | 自发电补偿 | 在项目开工前期大电未通前，采购人若要求响应人进场施工,申报的钢筋加工补偿费，除此以外采购人不再另行增加其他任何费用。在施工场地通电前，响应人采用自发电所加工的钢筋数量需向采购人进行报备核验，否则采购人不给予自发电补偿。 | t | 1000 |  |  |  |
| （一） | 以上不含税合价 |  | 元 |  |  |  |  |
| （二） | 增值税额（一）×9% |  | 元 |  |  |  |  |
| （三） | 合计（含增值税） |  | 元 |  |  |  |  |
| 1.价格组成： (1)桩基钢筋制安:①主材钢筋由采购人供应，与完成本项内容的其他所有辅材（如焊料、绑扎材料、连接套筒、定位筋等辅助结构用筋）均由响应人自备，费用均包含在单价中。②与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备（如吊车、平板车）、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油等费用均含在单价中。③与完成本项内容的所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用均包含在单价中。④与完成本项内容的响应人所有管理费、利润、税金、风险等费用均包含在单价中。⑤焊接设备及工艺均已包含在综合单价中。 (2)声测管制安:①声测管型号57*3.0mm，包含声测管采购、安装等一系列费用，因声测管质量或安装问题导致无法顺利桩检而增加检测费用等不可预见的费用均已包含在单价中。②与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备（如吊车、平板车）、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油等费用均含在单价中。③与完成本项内容的所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用均包含在单价中。④与完成本项内容的响应人所有管理费、利润、税金、风险等费用均包含在单价中。⑤焊接设备及工艺均已包含在综合单价中。⑥工程量计算按照（桩长按设计系梁（或承台）底高程-设计桩底高程）*每根桩声测管根数*1.02且不超设计声测管长度计算，对于超出部分由响应人自行负责。 (3)桩基成孔及灌注:①采购人提供施工主便道，其他施工条件由响应人根据施工方案自行考虑，费用均包含在单价中。②采购人提供桩基主材（混凝土），与完成本项内容的其他辅助材料如泥浆制作材料、旱地桩基所需钢护筒及养护材料等均由响应人自备，费用均包含在单价中；其中钢护筒应按相关技术规范设置。若桩位在水中且钢护筒需要额外加长的，由采购人统一进行设置。③与完成本项内容的所有成孔、灌注等必需的桩机、震捣设备、导流、泥浆制作、抽排水、混凝土泵送等设备费用及用电和燃油等费用均包含在单价中。④与完成本项内容相关的机械设备进出场费、设备及人员因工作段面不连续而造成的窝工费、所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用均包含在单价中。⑤与完成本项内容的响应人所有管理费、利润、税金、风险等费用均包含在单价中。⑥工程量核定：（桩长按设计系梁（或承台）底高程-设计桩底高程）*设计桩径的横截面面积计算；桩基混凝土用量按（设计承台底高程-设计桩底高程）*设计桩径的横截面面积*1.06计算，超出规定用量，采购人按该材料实际发生成本的1.2倍从响应人当期计量中扣除；超灌部分不另外计列混凝土方量，已计入扩孔系数中。⑦桩基除税分包单价不因成孔工艺、地质变化等原因作任何调整。 （4）自发电补偿：1.自发电设备费、燃油费、人工费等一切费用；2.按照自发电加工的钢筋吨位为单位计算补偿费用。 2.技术要求及技术标准：满足相关技术规范、质量标准的同时，满足采购人与业主总包合同对工程质量的约定。 3.工期要求:满足业主及采购人工程进度计划要求，具体开工日期以采购人通知开工日为准。 4.①当期应付进度款=期中结算金额×当期支付比例（70%）-采购人的扣除款项及索赔款。 ②在响应人所有桩基施工完成且响应人与采购人办理完工结算并封账后应付至的金额=完工结算金额×（80%）-采购人的扣除款项及索赔款。 ③整体交工验收合格并取得中间交工证书后3个月内应付至的金额=完工结算金额×（90%）-采购人的扣除款项及索赔款。 ④剩余款项分3次支付： 第1次支付时间及金额为：2年缺陷责任期满且取得缺陷责任期终止证书后应付至的金额=完工结算金额×95%-采购人的扣除款项及索赔款； 第2次支付时间及金额为：项目完成决算审计、政府审计且收到业主方最后一笔尾款后应付至的金额=完工结算金额×98.5%-采购人的扣除款项及索赔款； 第3次支付时间及金额：5年保修期满后支付至100%。若保证金不足以支付缺陷修复和工程保修费用的，由响应人承担超额部分费用。 5.本合同综合单价不受成孔方式及地质情况等影响，在合同执行过程中，不含税单价不作任何调整。钻渣或泥浆的弃运、处置等费用已包含在综合单价中，采购人不再另行支付；施工过程中响应人必须及时对钻渣或泥浆进行处置，若因响应人处置不及时而导致采购人被环保追责、处罚等一切损失均由响应人承担，且采购人有权将响应人清退出场；若建设单位、监理或其他检查单位对响应人提出钻渣或泥浆未及时处置问题后，响应人应立即处理，若响应人在两天内未积极响应处置，则采购人有权介入处置，并按实际处置费用及相关损失的1.5倍金额在响应人当期结算款中予以扣除。 6.对于安全文明施工，泥浆池四周按采购人要求进行临边防护、孔口覆盖防护、警示设施等涉及响应人施工范围内安全文明施工的，现场安装均由响应人负责（大型标识标牌除外），所需安全文明物资由采购人负责采购；对于钻渣或泥浆外运，响应人须进行妥善的运输与处置，处置过程中因钻渣或泥浆外漏导致环境污染或其他不良影响的，相关责任由响应人承担；以上费用均包含在对应的分包综合单价中，采购人不再另行支付。若因违反相关法律规定造成行政主管部门对采购人做出的罚款，由响应人全额承担；造成较恶劣影响时，响应人必须采取措施消除影响，同时采购人有权对响应人加倍处罚。 7.本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的不含税综合单价，《工程量清单》中注明的除外。合同单价已综合考虑各种零星节点施工、各种施工方法工艺和施工难易程度产生的差异，费用不再单独列项计取，响应人不得以诸如“清单描述不全”、“政府政策文件调整”等任何理由增加费用。响应人计划使用的成孔工艺必须经采购人批准，钻渣或泥浆外运费用已包含在综合单价中，响应人须自行进行钻渣或泥浆处置工作，采购人不再另行支付其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

主要材料价格表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位：                         (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：                 (签字)

年      月      日

7、项目组织机构图

说明：

8、拟投入本合同工程主要人员表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 资格及简历 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 资格简历见附表 |
| 2 | 安全负责人 |  | 资格简历见附表 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

9、拟在本合同工程任职的主要人员资历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 公司单位 职务 |  | 拟在本工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 |

- 10、企业资信

10.1企业基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级证书 | (需提交复印件加盖红章) |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 社会统一信用代码证 | (需提交复印件加盖红章) |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 安全生产许可证 | (需提交复印件加盖红章) |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 一般纳税人证明 | (需提交复印件加盖红章) |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.2 类似项目业绩

10.3 近3年财务审计报告

10.4 企业体系认证证书

10.5 其他

武梅高速公路土建1标项目 K0+000-K6+161 段桩基施工分包

投 标 文 件

(技术分册)

响应人：             (盖单位章)

年      月      日

技术分册目录

第一章  施工组织文字说明

第二章  编制依据和原则

第三章  施工组织布置及规划

第四章  施工方案和施工方法

第五章  各分项工程的施工顺序及初步施工计划

第六章  工期保证体系及措施

第七章  工程质量管理体系及措施

第八章  安全生产管理体系及措施

第九章  环境保护管理体系及措施

第十章  文明施工保证体系及措施

第十一章  夏季和雨季的施工措施

附表一  施工进度计划表

附表二  施工平面布置图

附表三  劳动力计划表

附表四  主要机械设备计划表

附表一

施工进度计划表

| 序号 | 项目名称 | 施工进度计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：按月编制。

附表二

施工平面布置图

附表三

劳动力计划表

| 序号 | 工种 | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |

说明：按月编制。

附表四

主要机械设备计划表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 用于施工部位 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |